# Planning t/m 12 Oktober + rollenverdeling (project BierHier)

## Rollenverdeling

Voorzitter, Documentenbeheerder : Daniel Wezeman

Notulist : Bilal Sahraoui

Werknemers : Cihan Akkoc, Nino Zametica

## Planning

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam | Taak | Opleveringsdatum  (deadline) | Afgerond (Ja/Nee) | Klant tevreden?  (Ja/Nee)  zo niet, waarom? | Opmerkingen |
| Cihan Akkoc | Planning maken. | 03-09-2015 | Ja  (03-09-2015) |  |  |
| Cihan Akkoc | Het maken van de webpagina “contactpagina” voor project BierHier. | 09-09-2015 | Ja  (08-09-2015) |  |  |
| Bilal Sahraoui | Het maken van een van de webpaginas “concerten” of“restaurants/bars” voor project BierHier. | 09-09-2015 | Ja  (20-09-2015) |  |  |
| Daniel Wezeman | Het maken van de footer en opmaak voor project BierHier. | 14-09-2015 | Ja  (08-09-2015) |  |  |
| Nino Zametica | Het maken van een van de webpaginas : “Sportevenementen” of“Recepten Voor kamerbewoners” voor het project BierHier. | 09-09-2015 | Nee, word nog aan gewerkt. |  |  |
| Cihan Akkoc | Het maken van de webpagina “Homepage” voor project BierHier. | 14-09-2015 | Ja  (10-09-2015) |  |  |
| Bilal Sahraoui | Het maken van een van de webpaginas “concerten” of“restaurants/  bars” voor project BierHier. | 14-09-2015 | Ja  (15-10-2015) |  |  |
| Nino Zametica | Het maken van een van de webpaginas : “Sportevenementen” of“Recepten Voor kamerbewoners” voor het project BierHier. | 14-09-2015 |  |  |  |
| Cihan Akkoc | Het maken van de presentatie voor het project BierHier in Prezi. | 21-09-2015 | Nee, word nog aan gewerkt. |  |  |
| Cihan Akkoc | Het maken van de logo en banner voor BierHier en logo voor ons bedrijf. | 21-09-2015 | Ja  (21-09-2015) |  |  |
| Daniel Wezeman | Het maken van de test plan voor de website van BierHier. | 05-10-2015 | Ja  (28-09-2015) |  |  |
| Ieder teamlid | Het maken van de urenverantwoord-ing en reflectieverslag. | 12-10-2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |